საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ,,სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2014 სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში

განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესრულების შესახებ

inspeqtirebis aqti

q. Tbilisi                       `___”  `________________”  2014 w.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და შპს „სტუდია 4“–ის შორის 2014 წლის 7 ივლისს გაფორმდა ხელშეკრულება Nპ/3504/46, რომლის ფარგლებშიც „მიმწოდებელს“ უნდა განეხორციელებინა ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილი, ალექსეევკის N3, სამხედრო დასახლებაში მდებარე (საკადასტრო კოდი N 01.19.25.001.021) სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ადმინისტრაციული და სასაწყობე შენობების (ადმინისტრაციული შენობა 6000 მ2, სასაწყობე შენობა 2500 მ2) მშენებლობისათვის საჭირო საინჟინრო–საპროექტო, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ხელშეკრულების შესაბამისად, "შემსყიდველმა" განახორციელა "მიმწოდებლის" მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ინსპექტირება და დაადგინა:

1. შესყიდვის ელექტრონული პროცედურით განსაზღვრული იყო და შემდეგ უკვე ხელშეკრულების დანართი N1 ერთერთ აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდესს 4.500.000–5.000.000 ლარს, ხოლო შპს „სტუდია 4“-ის მიერ წარმოდგენილი სახარჯთაღიცხვო ღირებულება შეადგენს 9.177.640 ლარს, რაც 4.177.640 ლარით აღემატება შესყიდვის პროცედურითა და 2014 წლის 7 ივლისის Nპ/3504/46 ხელშეკრულების პირობით მოთხოვნილს.

2. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შეწყდეს მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება და 2014 წლის 7 ივლისის Nპ/3504/46 ხელშეკრულების მე-13 მუხლის საფუძველზე ხელშეკრულების პირობის არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისროს პირგასამტეხლო ყოველ გადაცილებულ დღეზე გაანგარიშებით, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით, რაც დღიურად შეადგენს 202 (ორასორი) ლარს. პირგასამტეხლოს საერთო ოდენობა 39 კალენდარულ დღეზე დაანგარიშებით შეადგენს 7878 (შვიდიათასრვაასსამოცდათვრამეტი) ლარს.

ინსპექტირების ჯგუფის წევრები:

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის სამინისტროს

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის

შტატგარეშე თანამშრომელი, არქიტექტორი                                         დავით ცუცქირიძე

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის სამინისტროს

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის

შტატგარეშე თანამშრომელი, ტექნიკურ

მეცნიერებათა დოქტორი                                                                              ანა   გოგბერაშვილი

სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავა-

დებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი

ჯანმრტელობის ეროვნული ცენტრის“

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ტექნიკური

უზრუნველყოფის სამმართველოს

მთავარი სპეციალისტი                                                                             ტარიელ დანელია