Tavdacvis safrTxis Semcirebis saagentos             evraziis ofisis ufrosis moadgileს ბატონ კristofer floidს

erToblivi biologiuri TanamSromlobis          saqarTvelos programis menejers           ბატონ კრის რაიანს

პატივცემულო ბატონებო,

როგორც მოგეხსენებათ საქართველოს შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და შპს „ალიანს“ შორის   2015 წლის 11 დეკემბერს გაფორმებული Nპ/3504/73    ხელშეკრულების თანახმად ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის N3  სამხედრო დასახლებაში  (საკადასტრო კოდი N 01.19.25.001.021) მიმდინარეობს სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯამრთელობის ეროვნული ცენტრი“-ს ადმინისტრაციული და სასაწყობე შენობების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.

მოცემულ ეტაპზე მიმდინარეობს ადმინისტრაციული და სასაწყობე შენობების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, რომელთა საძირკვლში და სარდაფის ფართში მოქცეულია  მაღალი ხარისხის D-125 მმ პოლიპროპილენის წყალსადენი  მილის გარე ქსელი, რომელიც უზრუნველყოფს რიჩარდ ლუგარის სახელობის ლაბორატორიის სასმელი წყლით მომარაგებას.

საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული იყო აღნიშნული წყალსადენი მილის გადატანა სამშენებლო ობიექტების კონტურის გარეთ და მათი შემდგომში დაერთება ახალი შენობების სასმელი წყლით მომარაგების მიზნით (იხილეთ დანართი N1).

როგორც 2016 წლის 21 მარტს ჩატარებული შეხვედის დროს გადაწყდა, ხსენებული მილის ჩანაცვლება საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული პოლიპროპილენის ალტერნატიული მილით ვერ მოხერხდება და ასევე ვერ განხორციელდება მასზე დაერთება.

გამომდინარე აღნიშნულიდან საქართველოს შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მოგმართავთ თხოვნით  სამშენებლო ტერიტორიაზე არსებული D-125 მმ მაღალი ხარისხის პოლიპროპილენის წყალსადენი მილის გარე ქსელის გადასატანად საჭირო მასალების შესყიდვის დაფინანსებაზე რომელის ღირებულებაც შეადგენს 8000 - 9000 ევროს (იხილეთ დანართი N2), რადგანაც სახელშეკრულებო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში არ არის გათვალისწინებული შესაბამისი ოდენობის თანხა აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვისათვის.

წარმოგიდგენთ ხსენებული სიტუაციის ფოტო მასალას და დანართებს

დანართი  5 ფურცელი,

პატივისცემით,