Cloud (მორისთან და სანდროსთან განხილვის შედეგად)

- რუქა: ”პინები” იყოს განსხვავებული, ან ფერით ან სხვადასხვა ობიექტების მიხედვით (გიორგი ლ. გაარჩევს და ნახავს)

- Search page -  radio buttons: რამოდენიმე სცენარი: 1. არცერთი არ არის მონიშნული, 2. ერთია მონიშნული, 3. რამოდენიმე ერთან არის მონიშნული  ან radio button დაემატოს ძებნა ყველაფერში (დამატებულია)

- Search page: მაგალითად წამლის შედეგები რომ გამოვა, იქვე მითითებული ჰქონდეს რომელ აფთიაქშია და ლინკი იყოს, რომელიც რუქაზე გაიყვანს (აფთიაქი არის - ლინკი როგორც შევთანხმდით)

- დეტალური ძებნის ნაწილი დასამატებელია - დოზის მიხედვითაც უნდა ეძებდეს. (ეს ცალკე გავიაროთ)

- სორტირება ფასის მიხედვით (მინ-მაქს ფასი) (დღესვე დაემატოს)

- შედარების ფუნქცია (ჯერ არ გვინდა, სამომავლოდ განვიხილოთ)

- ფავორიტები (1 სესია მხოლოდ) (ჯერ არ გვინდა, სამომავლოდ განვიხილოთ)

- სამინისტროს კორპორატიული ფერები იყოს (ჯერ დავტოვოთ როგორც არის, ახალი ლოგო დავსვათ უბრალოდ)

- პერსონალი იდენტიფიცირებისას, წამოიღოს სურათი რეესტრიდან, მაგრამ ასევე ქჰონდეთ მათთვის სასურველი ფოტოს ატვირთვის საშუალება (ადო ასწორებს რეესტრის სურათის საკითხს და ხვალამდე უნდა გვქონდეს) სურათის ატვირთვა დამატებულია

- სერვისის დამატებაში მოსახსნელია მომიჯნავე სპეციალობა და ორივე ველი გავიდეს ერთ დროფ დაუნში (ეს საკითხი დილით გავიაროთ)

- მოქალაქის feedback- მოქალაქის შენიშვნები რომ მოვიდეს საიტის ადმინისტრატორთა, მაგ, შეცდომის დაფიქსირების შემთხევაში (ვაჟა ეს როგორც ვილაპარაკეთ)

განხილვამდე არსებული და დარჩენილი საკითხები:

- search page-ზე მარცხნივ ფილტრის კატეგორიები რომ გვაქვს თითოეულს დაემატოს ”სრული სია” და ამ ლინკზე დაჭერით ის ”ბოქსი” უნდა ჩაიშალოს (დიტო, ნინა) - ისე როგორც მოკაპშია - გაკეთებულია

- ისევ search page-ზე: ” დაალაგე” და ”ჩანაწერების რაოდენობა” გასასწორებელია, მარჯვნივ არის გასაწევი (ნინა) - გაკეთებულია

- ფილტრის კატეგორიებში checkbox-ების გასწვრივ ტექსტი სიმეტრიულად რომ იყოს word-ის bullet-ების მსგავსად (ვაჟა) - თულტიპი !!! - მომავალ კვირისთვის გავაკეთოთ

- სურათის და CV ატვირთვა -  გაკეთებულია

- სამუშაო საათები - გაკეთებულია

- სპეციალობებზე მიბმა -  გაკეთებულია (ადო: ექიმების ნაწილში სერვისის დროფ დაუნ, როგორც არის დატოვე და ხვალ ვნახო. ხოლო ექთნების შემთხვევაში free text გააკეთე

- თანამდებობის მითითების ველი -  გაკეთებულია

- რუქაზე hover- ვაჟა (აკო თუ რამეა კიდევ გვითხარი რას გულისხმობდი  )