სხვადასხვა ამოცანები

|  | Task | Period/Days | Responsible | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Call Center |  |  | Case Registration ის მოდიფიცირება და ახალი ფუნქციონალის დამატება |
|  | პროცესის ერთი პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრა და პროცესის კოორდინატორი |  | MoLHSA |  |
| 1.1 | ფუნქციონალის განსაზღვრა |  |  |  |
| 1.1.1 | ფუნქციონალური მოთხოვნების ჩამოყალიბება სისტემისადმი |  | SSA, Mediation, Health Department, Tbilisi Municipality, Adjara Ministry of Health, Insurance Companies |  |
| 1.1.2 | სხვადასხვა ანალიტიკური კრიტერიუმების განსაზღვრა |  | SSA, Mediation, Health Department, Tbilisi Municipality, Adjara Ministry of Health, Insurance Companies |  |
| 1.1.3 | მოკაპების შექმნა |  | SSA, Mediation, Health Department, Tbilisi Municipality, Adjara Ministry of Health, Insurance Companies |  |
| 1.2 | ამოცანის რეალიზაცია |  | HSSP |  |
| 1.2.1 | პროდუქტის შექმნა |  | HSSP |  |
| 1.2.2 | შიდა ტესტი |  |  |  |
| 1.2.3 | პილოტი |  | MoLHSA, Health Provider |  |
| 1.3 | საკანონმდებლო ინიციატივა |  | MoLHSA |  |
| 1.4 | დანერგვა |  |  |  |
| 1.4.1 | ტექნიკური მხარდაჭერა |  | HSSP |  |
| 1.4.1 | ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება |  | MoLHSA |  |
| 1.3 | ცხელი ხაზის შექმნა |  |  | აღნიშნული ჯგუფი შესაძლებელია მოემსახუროს ყველა მოდულს |
| 1.3.1 | ზოგად შეკითხვებთან მოპასუხე ჯგუფი |  |  | შესაძლებელია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შერჩევა და მათი ტრენინგი |
| 1.3.2 | ტექნიკური დახმარება |  | MoLHSA IT Department | სამინისტროს IT სამსახურის თანამშრომელი, რომელთანაც პირველი ჯგუფი გადაამისამართებს |
| 1.3.3 | შესაბამისი ტექნიკური უზრუნველყოფა |  | MoLHSA IT Department, Administration Department | ტელეფონები, ჩაწერა, კომპიუტერები, საჭირო სივრცე და ა.შ |
| 1.4 | ანალიტიკური სამსახურის შექმნა |  |  | აუცილებელია სამინისტროში იყოს ასეთი ჯგუფი, რომელიც EHealth და SIMS ზე დაყრდნობით (შესაძლოა ცალკე სამსახურად ან დეპარტამენტად არც კი არსებობდეს, რომელიც შესაძლოა შეიქმნას მინისტრის ბრძანებით), მუდმივად, ყოველღიურ რეჟიმში გაანალიზებს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას და მიაწვდის სხვადასხვა მხარეებს; გააკეთებს რეკომენდაციებს, როგორც სხვადასხვა დეპარტამენტებისათვის, ასევე დასვავას სხვადასხვა ტექნიკური სახის საკითხებს |
| 2 | E prescription |  |  |  |
| 2.1 | აფთიაქების ბაზა |  | HSSP | პროდუქტი შექმნილია |
| 2.1.1 | მონაცემების მიგრაცია |  |  | მიმდინარეობს |
| 2.2 | უხარისხო მონაცემების რუტინულად შეგროვება |  | HSSP |  |
|  | საკანონმდებლო ცვლილებები |  | MoLHSA, Regulation Agency | გვინდა თუ არა, რომ ვიცოდეთ ინფორამცია ქსელების და აფთიაქების დაქვემდებარების შესახებ? დღევანდელი რეგულირებით შეუძლებელია გავიგოთ მაგალითად ავერსს რამდენი ფილიალი აქვს |
| 2.2 | წამლის მონაცემთა ბაზის შექმნა |  | Regulation Agency, HSSP | სპეციფიკა განსაზღვრულია მიმდინარეობს მუშაობა |
| 2.2.1 | ამოცანის რეალიზება |  | HSSP |  |
| 2.2.2 | შიდა ტესტირება |  | HSSP |  |
| 2.2.3 | პილოტი |  | HSSP, Regulation Agency |  |
| 2.2.4 | დანერგვა |  | Regulation Agency, HSSP | იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ აღნიშნული მოდულით ინფორმაციის გამოყენება |
| 2.2.5 | სხვადასხვა უწყებების ჩართვა |  | MoLHSA, Regulation Agency | მაგალითად, საბაჟო სამსახური, რათა რეალურ დროში მოხდეს ინფორმაციის მიწოდება |
| 2.3 | ფარმაცევტული დაწესებულებებისათვის ე.წ ”CLAUD” ის შექმნა |  |  | აღნიშნული პროდუქტის იდენტური სახით შეიძლება გამოყენებული იქნეს სამედიცინო დაწესებულებებისათვისაც, მცირედი მოდიფიცირებით |
| 2.3.1 | პროცესის ერთი პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრა და პროცესის კოორდინატორი |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.3.2 | ფუნქციების განსაზღვრა |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.3.3 | ფუნქციონალური მოთხოვნების ჩამოყალიბება სისტემისადმი |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.3.4 | სხვადასხვა ანალიტიკური კრიტერიუმების განსაზღვრა |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.3.5 | მოკაპების შექმნა |  | Regulation Agency, HSSP |  |
|  |  |  | HSSP |  |
| 2.3.6 | ამოცანის რეალიზაცია |  | HSSP |  |
| 2.3.7 | პროდუქტის შექმნა |  | HSSP |  |
| 2.3.8 | შიდა ტესტი |  | HSSP |  |
| 2.3.9 | პილოტი |  | Regulation Agency, HSSP |  |
| 2.3.10 | საკანონმდებლო ცვლილების პროექტის მომზადება |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.3.11 | დანერგვა |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.3.12 | ტექნიკური მხარდაჭერა |  | HSSP |  |
| 2.3.13 | ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.4 | ელექტრონული დანიშნულებების სისტემის შექმნა |  |  |  |
| 2.4.1 | პროცესის ერთი პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრა და პროცესის კოორდინატორი |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.4.2 | სხვადასხვა ტექნიკური დეტალების შეთანხმება |  | Regulation Agency |  |
| 2.4.3 | სადაზღვევო კომპანიები |  |  |  |
| 2.4.4 | ფარმაცევტული კომპანიები |  |  |  |
| 2.4.5 | ფუნქციების განსაზღვრა |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.4.6 | ფუნქციონალური მოთხოვნების ჩამოყალიბება სისტემისადმი |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.4.7 | სხვადასხვა ანალიტიკური კრიტერიუმების განსაზღვრა |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.4.8 | მოკაპების შექმნა |  | HSSP, Regulation Agency |  |
| 2.4.9 | ამოცანის რეალიზაცია |  | HSSP |  |
| 2.4.10 | პროდუქტის შექმნა |  | HSSP |  |
| 2.4.11 | შიდა ტესტი |  | HSSP |  |
| 2.4.12 | პილოტი |  | HSSP |  |
| 2.4.13 | საკანონმდებლო ცვლილების პროექტის მომზადება |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.4.14 | დანერგვა |  | MoLHSA, Regulation Agency, HSSP |  |
| 2.4.15 | ტექნიკური მხარდაჭერა |  | HSSP |  |
| 2.4.16 | ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება |  | MoLHSA, Regulation Agency |  |
| 2.5 | სოფლის ექიმის მოდული |  |  | - აუცილებელია რომ სამინისტროს მუდმივად ქონდეს ინფორმაცია სოფლის ექიმთა რაოდენობის შესახებ, მიუხედავად მათი ადმინისტრირების სადაზღვევო კომპანიებისადმიდ გადაცემისა. შეცდომების შემთხვევაში პრობლემები შეექმენბა ”დაბადება გარდაცვალების რეესტრს” და აგრეთვე პრობლემები შეექმნა ისეთ მოდულებს, როგორიცაა ”ზოგადი ამბულატორია” და სხვა - ალბათ იგივე ცვლილებები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ”ზოგადი ამბულატორიულ” მოდულშიც |
| 2.5.1 | დამატებითი ფუნქციონალის განსაზღვრა |  | MoLHSA, SSA | მაგალითად, თუ გვინდა განხორციელებული მომსახურებაც გაჩნდეს მოდულებში, რომელიც შემდეგ შესაძლებელი გახდება EMR ში ინტეგრაცია |
| 2.5.2 | ფუნქციონალური მოთხოვნების ჩამოყალიბება სისტემისადმი |  | MoLHSA, SSA |  |
| 2.5.3 | სხვადასხვა ანალიტიკური კრიტერიუმების განსაზღვრა |  | MoLHSA, SSA |  |
| 2.5.4 | ამოცანის რეალიზაცია |  | HSSP |  |
| 2.5.5 | პროდუქტის შექმნა |  | HSSP |  |
| 2.5.6 | შიდა ტესტი |  | HSSP |  |
| 2.5.7 | პილოტი |  | HSSP |  |
| 2.5.8 | საკანონმდებლო ცვლილების პროექტის მომზადება |  | MoLHSA, SSA | პასუხისმგებლობების განსაზღვრა, ვინ უნდა დაარეგისტრიროს სისტემაში დაკონტრაქტებული სოფლის ექიმები |
| 2.5.9 | დანერგვა |  | HSSP, MoLHSA, SSA |  |
| 2.5.10 | ტექნიკური მხარდაჭერა |  | HSSP |  |
| 2.5.11 | ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება |  | MoLHSA, SSA |  |
| 2.6 | დიალიზის მოდული |  |  | მოდული შექმნილია, ალბათ სამინისტროსათვის კარგი იქნება თუ აღნიშნული ინფორმაციას მიაწვდის საზოგადოებას |
| 2.6.1 | საკანონმდებლო ცვლილებები |  | MoLHSA, SSA | სამინისტროს მიერ მოდულის დაკანონება, როგორც ეს სხვა მოდულებში მოხდა |
| 2.6.2 | სისტემაში დამატებითი ფუნქციონალის ჩადება |  | MoLHSA, SSA | თუ უნდა სამინისტროს, რომ მაგალითად პაციენტი საერთოდ არ მოვიდეს სამინისტროში და პირდაპირ სამედიცინო დაწესებულებაში მოხდეს განცხადების რეგისტრაცია, ყველა საჭირო დოკუმენტაციის ატვირთვა და ა.შ |
| 2.6.3 | ზუსტი მოთხოვნების განსაზღვრა |  | MoLHSA, SSA |  |
| 2.6.4 | ამოცანის რეალიზაცია |  | HSSP |  |
| 2.6.5 | პროდუქტის შექმნა |  | HSSP |  |
| 2.6.7 | შიდა ტესტი |  | HSSP |  |
| 2.6.8 | პილოტი |  | HSSP |  |
| 2.6.9 | საკანონმდებლო ცვლილების პროექტის მომზადება |  | MoLHSA, SSA |  |
| 2.6.10 | დანერგვა |  | MoLHSA, SSA,HSSP |  |
| 2.6.11 | ტექნიკური მხარდაჭერა |  | HSSP |  |
| 2.6.12 | ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება |  | MoLHSA, SSA |  |
| 2.7 | ფსიქიატრიული მოდული |  |  |  |
| 2.7.1 | საკანონმდებლო ცვლილების პროექტის მომზადება |  | MoLHSA, SSA |  |
| 2.7.2 | დანერგვა |  | HSSP, MoLHSA, SSA |  |
| 2.7.3 | ტექნიკური მხარდაჭერა |  | HSSP |  |
| 2.7.4 | ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება |  | MoLHSA, SSA |  |
| 2.7.5 | შესაძლებელია მეორე ეტაპად დაემატოს სისტემაში გაწეული მომსახურების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც გაერთიანდება EMR ში |  | MoLHSA, SSA, HSSP |  |
| 2.8 | იმუნიზაცია |  |  | ტექნიკური ამოცანა |
| 2.8.1 | ამოცანის რეალიზაცია |  | HSSP, MoLHSA, SSA |  |
| 2.8.2 | პროდუქტის შექმნა |  | HSSP |  |
| 2.8.3 | შიდა ტესტი |  | HSSP |  |
| 2.8.4 | პილოტი |  | HSSP |  |
| 2.8.5 | საკანონმდებლო ცვლილების პროექტის მომზადება |  | MoLHSA, SSA |  |
| 2.8.6 | დანერგვა |  | HSSP, MoLHSA, SSA |  |
| 2.8.7 | ტექნიკური მხარდაჭერა |  | HSSP |  |
| 2.8.8 | ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება |  | MoLHSA, SSA |  |
| 7 | EMR |  |  |  |
| 7.1 | პროცესის ერთი პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრა და პროცესის კოორდინატორი |  | HSSP, MoLHSA, Regulation Agency, NCDC |  |
| 7.2 | ფუნქციონალის განსაზღვრა |  | HSSP, MoLHSA, Regulation Agency, NCDC |  |
| 7.3 | ფუნქციონალური მოთხოვნების ჩამოყალიბება სისტემისადმი |  | HSSP, MoLHSA, Regulation Agency, NCDC |  |
| 7.4 | სხვადასხვა ანალიტიკური კრიტერიუმების განსაზღვრა |  | HSSP, MoLHSA, Regulation Agency, NCDC |  |
| 7.5 | პროდუქტის ყიდვა/შექმნა?? |  | MoLHSA |  |
| 7.6 | ქასთომიზაცია |  | MoLHSA, HSSP |  |
| 7.8 | ამოცანის რეალიზაცია |  | MoLHSA, HSSP |  |
| 7.9 | პროდუქტის შექმნა |  | HSSP |  |
| 7.10 | შიდა ტესტი |  | HSSP |  |
| 7.11 | პილოტი |  | HSSP |  |
| 7.12 | საკანონმდებლო ინიციატივა |  | HSSP, MoLHSA, Regulation Agency, NCDC |  |
| 7.13 | დანერგვა |  | MoLHSA, HSSP |  |
| 7.14 | ტექნიკური მხარდაჭერა |  | HSSP |  |
| 7.15 | ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება |  | MoLHSA |  |
| 8 | E Health Portal |  |  | არსებული მოდული ძალიან მოძველებულია და სასწრაფოდ საჭიროებს განახლებას, სამწუხაროდ ბოლო 3 თვეა ვცდილობთ შევათანხმოთ ახალი დიზაინი მაგრამ სამწუხაროდ გადაწყვეტილება არ გვაქვს ხელთ |
| 8.1 | პროცესის ერთი პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრა და პროცესის კოორდინატორი |  | MoLHSA, HSSP |  |
| 8.2 | დიზაინის და ფუნქციონალის განსაზღვრა |  | MoLHSA, HSSP |  |
| 8.3 | ამოცანის რეალიზაცია |  | HSSP |  |
| 9 | Reporting |  |  |  |
| 9.1 | სამედიცინო დაწესებულებები |  |  |  |
| 9.1.1 | ერთიანი საანგარიშგებო ფორმის შექმნა |  |  | დღემდე თუმდაც მარტო სოციალური მომსახურეების სააგენტოს გააჩნია 80 ზე მეტი საანგარიშგებო ფორმა ამას ემატება დაავადებათა კონტროლი ალბათ 30 ფორმა, ემატება თბილისი მერია, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო, ცალკეული სადაზღვევო კომპანიები, რაც ძალიან ართულებს სამედიცინო დაწესებულებების ბიზნეს პროცესს |
| 9.1.2 | ფორმის შექმნა |  | MoLHSA, SSA | რომელმაც უნდა უზრუვენლყოს ანგარიშგების სტანდარტიზაცია |
| 9.1.3 | ფორმის დამტკიცება |  | MoLHSA, SSA |  |
| 9.1.4 | ამოცანის რეალიზაცია |  | HSSP |  |
| 9.1.5 | პროდუქტის შექმნა |  | HSSP |  |
| 9.1.6 | შიდა ტესტი |  | HSSP |  |
| 9.1.7 | პილოტი |  | HSSP |  |
| 9.1.8 | საკანონმდებლო ცვლილების პროექტის მომზადება |  | MoLHSA, SSA |  |
| 9.1.9 | დანერგვა |  | MoLHSA, SSA, HSSP |  |
| 9.1.10 | ტექნიკური მხარდაჭერა |  | HSSP |  |
| 9.1.11 | ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება |  | MoLHSA, SSA |  |
| 9.2 | სადაზღვევო კომპანიები |  | MoLHSA, SSA, HSSP |  |
| 9.2.1 | შეთანხმება სადაზღვევო კომპანიებთან |  | MoLHSA, SSA, HSSP |  |
| 9.2.2 | პროცესის სტანდარტიზაცია |  |  |  |
| 9.3 | ფორმა 100 ების და კალკულაციების ავტომატიზაცია |  |  |  |
|  | ტექნიკური დავალების განსაზღვრა |  | MoLHSA, SSA |  |
|  | ამოცანის რეალიზაცია |  | HSSP |  |
|  | პროდუქტის შექმნა |  | HSSP |  |
|  | შიდა ტესტი |  | HSSP |  |
|  | პილოტი |  | HSSP |  |
|  | საკანონმდებლო ცვლილების პროექტის მომზადება |  | MoLHSA, SSA |  |
|  | დანერგვა |  | MoLHSA, SSA, HSSP |  |
|  | ტექნიკური მხარდაჭერა |  | HSSP |  |
|  | ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება |  | MoLHSA, SSA |  |
| 10 | ფინანსური მოდული |  |  | მიმდინარეობს მუშაობა, საჭიროა თბილისის მერიის, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ჩართულობის გაზრდა |
| 11 | ტუბის პროცესის ადმინისტრირების მოდული |  |  | USAID/URC - პოტენციურად არის შესაძლებელი რომ აღნიშნული პროექტიდან გრანტის სახით დაფინანსდეს და შეიქმნას აღნიშნული მოდული, საჭიროა სამინისტროს მიერ აღნიშნული საკითხზე დალაპარაკება და მწვანე შუქის მიცემა |
| 12 | ანტენატალური პროცესის ადმინისტრირების მოდული |  |  | UNDP/UNICEF - პოტენციურად არის შესაძლებელი რომ აღნიშნული პროექტიდან გრანტის სახით დაფინანსდეს და შეიქმნას აღნიშნული მოდული, საჭიროა სამინისტროს მიერ აღნიშნული საკითხზე დალაპარაკება და მწვანე შუქის მიცემა |