სამუშაო შეხვედრა ჯანდაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის (ჯესს) საქართველოს შორმის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის (სშჯსდ) გადაბარების საკითხებზე

1-2 ნოემბერი, 2014 წ.

შეხვედრის შეჯამება

შეხვედრის მოკლე მიმოხილვა ფოკუსირებულია მხოლოდ ძირითადად გადაწყვეტილებებზე და მიღწეულ შეთანხმებებზე. მიმოხილვა არ მოიცავს სხვა განხილულ საკითხებს გადაბარების დეტალური საჭიროებების თუ არსებული სირთულეების კუთხით. შეხვედრას ესწრებოდნენ: სშჯსდ სამინისტროს, აჭარის ავტონომიური მთავრობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,...

ძირითადი საკითხები:

- მხარეები თანხმდებიან რომ ჯანდაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, აუცილებელია დაუყოვნებლივ მოინახოს სისტემის გადაბარების გზები

- განხილვების შედეგად, სისტემის გადაბარების წარმოდგენილი სამი სავარაუდო სცენარიდან, უპირატესობა მიენიჭა მეორე სცენარს, მცირედი მოდიფიკაციით, რაც გულისხმობს რომ: მოხდეს რომელიმე არსებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში (სსიპ) შიდა საკადრო რესურსების გადამზადებას/აყვანას, რათა გადაიბაროს ჯანდაცვის სისტემის განმტკიცების პროგრამის ფარგლებში შექმნილი სხვადასხვა პროდუქტები. არსებულ სსიპ მიდგომა არჩეულ იქნა რამოდენიმე მოსაზრებიდან გამომდინარე: სსიპ-ს შეუძლია მოახდინოს შემოსავლების გენერაცია რაც შესაძლოა რეინვესტირებულ იყოს ისევ ჯესს-ის განვითარებაში. შემოსავლებმა შესაძლოა ასევე მოხსნას მაღალანაზღაურებადი კადრის დაქირავების პრობლემა. ასევე, ის ფაქტი რომ ახალი სსიპ შექმნა დაკავშირებულია დამატებით ხარჯებთან და ამასთანავე გადაბარება კერძო ორგანიზაციაზე არ იქნება მიზანშეწონილი მაღალი კონფიდენციალობის მონაცემებიდან გამომდინარე. აღნიშნული სცენარი რეალურად იმუშავებს, თუ სამინისტრო გამონახავს მექანიზს, რათა სისტემაზე მომუშავე ადამიანებს დაუნიშნოს შესაბამის ანაზღაურება და არ მოხდეს კადრების გადინება. კადრების გადინების მთავარი პრევენცია კი მათთვის საბასრო ფასთან მიახლოებული ხელფასის შეთავაზებაა.

- მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდა საკადრო რესურსზე, რომლის მოძიების 2 პოტენციური გზა არსებობს: სსიპ თანამშორმლების გადამზადება + ახალი თანამშრომლების აყვანა - ეს პროცესი უნდა დაიწყოს არაუგვიანეს 2015 წლის იანვრისა, რათა საკმარისი დროს ჰქონდეს HSSP-ს მოამზადოს არსებული კადრი. ხოლო მეორე სცენარის შემთხვევაში, შესაძლოა განხორციელდეს HSSP-ის არსებული კადრის მობილობა პროექტის დამთავრების მერე. აქვე აღსანიშნავია, რომ წარდგენილი სცენარის ფარგლებში მოცემული საკადრო რესურსის რაოდენობა მიახლოებითია და სამინისტრომ უნდა განსაზღვროს ოპტიმალური რაოდენობა

- ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის მეორე წარდგენა დაგეგმილია 5 ნოემბრისთვის, ფინანსთა სამიისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, ამ ეტაპზე დამატებითი სახსრების გამოყოფა ვერ მოხდება, თუმცა თეორიულად შესაძლებელია არსებული ასიგნებების ფარგლებში ბიუჯეტში ცვლილება განხორციელდეს ნებისმიერ დროს. თუმცა ჯანდაცვის სისტემის განმტკიცების პროექტს ეთხოვა რომ წარმოადგინოს დეტალური ბიუჯეტი, მათ შორის სახელფასო რესურსი

- სამინისტროს აი ტი დეპარტამენტის წარმომადგენლების აზრით, სისტემის გადაბარებამდე საჭიროა მოხდეს არსებული მოდულების რევიზია და განისაზღვროს პრიორიტებები რაზეც HSSP მოახდენს ფოკუსირებას პროექტის ბოლო წელს. ასევე, გადაბარების ერთ-ერთი წინაპირობაა სისტემის ტესტირება მონაცემების დაცულობის და უსაფრთხოების, აევე სისტემაში შეღწევადობის კუთხით რაც დაახლოებით 80 000 აშშ დოლარი დაჯდება და ეს გათვალიწინებული უნდა იყოს ხარჯებში. გარდა ამისა თუ სამინიტსროს და სისტემის მომხმარებლები გადაწყვეტენ სისტემის ლოგირების დროის გახანგრძლივებას, მაშინ განსასაზღვრი იქნება ამ ლოგირებისთვის საჭირო დამატებითი hardware რესურსის ხარჯი

- გამოითქვა მოაზრება ხომ არ მოხდეს სისტემის თანადაფინანსება სხვადასხვა უწყებების მხრიდან, რისთვისაც დროულად უნდა ეცნობოთ მხარეებს

- სშჯსდ სამინისტრო საბოლოო გადაწყვეტილებას მიაწვდის HSSP-ს არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა, 2014