მომხმარებლებთან ურთიერთობის სპეციალური ჯგუფის შექმნა და მუშაობის წესი

ბოლო თვეების განმავლობაში, პროექტის ფარგლებში შექმნილი სხვადასხვა ელექტრონული მოდულების და მათი დანერგვის ზრდის პარალელურად დღის წესრიგში დგას სულ უფრო და უფრო მეტი ამოცანები და მოთხოვნები, პროცესში ჩართული სხვადასხვა სააგენტოების თუ სამედიცინო მომსახურების მომწოდებლების მხრიდან. მოთხოვნების სწრაფად ზრდის გამო პროექტში შეიქმნა გარკვეული პრობლემები რაც მდგომარეობს თანამშრომლების დიდ დატვირთვასთან (ზეგანაკვეთური სამუშაო საათებში) რაც ძალიან ხშირად გამოწვეულია ჩასატარებელი სამუშაოების შეუსაბამობასთან დამკვეთების მიერ მოთხოვნილ კალენდართან და პირდაპირ კავშირშია ჩატარებული სამუშაოების ხარისხთან.

მდგომარეობის გამოსასწორებლად და სამუშაოების სტაბილურად ჩატარების მიზნით, საჭიროა შევქმანთ მომხმარებლებთან ურთიერთობის ჯგუფი და ავამოქმედოთ ჩვენს დამკვეთებთან მუშაობის შემდეგი წესი;

- პროექტში გამოყოფილი იქნება 3 ადამიანი, რომლებიც იქნებიან მომხმარებლებთან ურთიერთობის ჯგუფი

- ნებისმიერი ტექნიკური სახიათის მოთხოვნა დამკვეთიდან მოდის მომხმარებლებთან ურთიერთობის ჯგუფთან. იქნება ეს, წერილობითი სახის, შეხვედრის შედეგად, სატელეფონო თუ ელექტრონული კორესპონდენციის სახით.

- მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელთან ურთიერთობის ჯგუფმა დაადგინოს ნებისმიერი საკითხის აქტუალობა და პრიორიტეტები

- მომხმარებელთან ურთიერთობის ჯგუფი ახდენს უფროს და სხვა დეველოპერებთან და პროექტის შესაბამის ხელმძღვანელ პირებთან მუდმივ კომუნიკაციას, რათა დაადგინოს ნებისმიერი ამოცანის შესრულებისათვის საჭირო ვადების განსაზღვრა, რომლის დადგენისთანავე კლიენტს წერილობით ატყობინებს (გარდა სატელეფონო კომუნიკაციის შედეგად შემოსული მოთხოვნისა) ამოცანის შესრულების ვადებს

- სისტემაში არსებული გლობალური პრობლემის დაფიქსირების შემთხვევაში, მომხმარებელთან ურთიერთობის ჯგუფი ახდენს მუდმივ კომუნიკაციას დამკვეთთან, სამინისტროს ცხელ ხაზთან, და კლიენტებთან, რათა მოახდინოს მათი ინფორმირება. კომუნიკაცია იწარმოებს უშუალოდ შემსრულებლების და არა აღმასრულებელი პირების დონეზე. ასევე ვალდებულნი არიან მოახდინონ კომუნიკაცია შესაბამის დეველოპერებთან რათა ინფორმაცია განათავსონ პორტალზე www.ehealth.moh.gov.ge ხოლო პრობლემის აღმოფხვრის შემთხვევაში უზურნველყონ აღნიშნული განცხადების წაშლა ვებ გვერდიდან

- იმ შემხვევაში თუ მოთხოვნა მოდის პირდაპირ დეველოპერთან, აუცილებელია მათ საქმის კურსში ჩააყენონ მომხმარებელთან ურთიერთობის ჯგუფი, თუმცა მათ შეუძლიათ შეასრულონ კლიენტის დავალება, თუ ჩათვლიან საჭიროდ, რაც მთავარია ამ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს სხვა უკვე განსაზღვრული ამოცანების ვადების გადაწევა ამ ფაქტის გამო.

- მომხმარებელტან ურთიერთობის ჯგუფთან შეთანხმებით ხდება სხვადასხვა შეხვედრებში დეველოპერების ჩართვა.

- მომხმარებელთან ურთიერთობის ჯგუფი, ასევე  ვალდებულია მოახდინოს მიმდინარე მოდულების დეველოპმენტის პროცესის მონიტორინგი და თვალსაჩინო ადგილზე ქონდეს განთავსებული შემდეგი ინფორმაცია ქვემოთ მოცემული დანართის შესაბამისად.

დანართი:

| ამოცანა | პრიორიტეტი | ამოცანაზე მომუშავე ადამიანი | ამოცანის გეგმით დასრულების ვადა | ამოცანის რეალურად დასრულების ვადა | დაგვიანების მიზეზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |