| № | Активность | Период | Исполнители | Состав работ | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсуждение архитектуры и деталей интеграции | 27.01.2016 | Аверси Мусатов Лахтин | - обсуждение общей схемы интеграции - определение способа реализации отдельных компонент (в частности, готов ли Аверси корректировать существующие компоненты HIS или будем добавлять функционал сбоку) - обсуждение модели данных HIS и полноты экспорта данных | Общее понимание архитектуры репликации и способа реализации отдельных компонент. Утвержден состав данных, подлежащих выгрузке из HIS. |
|  | Реализация и отладка интеграционного модуля Aversi -> EMR | 27.01.2016 - 05.02.2016 | Аверси Мусатов | Основной функционал: - маппинг данных Aversi в CDA - генерация CDA для передачи в EMR - работа с фин.единицами - репликация CDA в EMR | Клиника получает возможность передавать кейсы в EMR и Billing в автоматическом режиме без необходимости ручного ввода информации в HSSP Case Registration Module. |
|  | Реализация и отладка интеграционного модуля EMR-> Aversi | 08.02.2016 - 12.02.2016 | Аверси Мусатов | Основной функционал: - отображение на стороне HIS полной истории болезни пациента из EMR - обработка Patient Consent | Клиника (врач) получает возможность просмотра полной истории болезни пациента из интерфейса HIS (путем доступа к EMR по стандарту xDS). |
|  | Доработка Инструкции по подключению клиник к EMR | 15.02.2016 - 19.02.2016 | Лахтин Мусатов | Уточнение отдельных технических моментов. Расширение инструкции в части доступа к истории болезни пациента в EMR. | Обновленная инструкция для передачи другими клиникам. |