საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და კომპანია EMC-ს შორის 2012 წლის 27 სექტემბრის Nპ/3504/110 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და გაწეული მომსახურების შესახებ

ინსპექტირების აქტი

თბილისი                               					„    “ დეკემბერი 2013წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და კომპანია EMC International შორის 2012 წლის 27 სექტემბერს გაფორმებული #პ/3504/110 ხელშეკრულების შესაბამისად კომპანია EMC-მ წარმოადგინა ამჟამად შესრულებული რვა ეტაპის ანგარიში, რაც მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

- EMC-ის სამუშაო პაკეტი 4 - EMC HIP-ის ტრენერების ტრენინგი

მოსალოდნელი შედეგები

ToT-სთვის მომზადებული სლაიდები და სახელმძღვანელოები

Documentum-თან დაკავშირებული ToT-ის განხორციელება

სპეციალიზებული EMC HIP Documentum-ის ტესტერის და მომხმარებელთა საპილოტე სესიების განხორციელება

- EMC-ის სამუშაო პაკეტი 5 - პროგრამის მიმდინარე მენეჯმენტი

მოსალოდნელი შედეგები

ყოველ კვირაში ორჯერ პროექტის სტატუსთან დაკავშირებით საუბარი MoLHSA-ს სტეიკჰოლდერებთან, რომელთა ვინაობაც განისაზღვრება პროექტის ინიცირების ფაზაში.

ყოველ კვირაში ორჯერ პროექტის სტატუსთან დაკავშირებული ანგარიშის მიწოდება ყველა ძირითადი სტეიკჰოლდერისათვის, რომელთა ვინაობაც განისაზღვრება პროექტის ინიცირების ფაზაში.

სტატუს რეპორტების ფორმატი წარმოდგენილია დანართი I-ში

- 6PM-ის სამუშაო პაკეტი 2 - პროექტის მიმდინარე მენეჯმენტი (PM & PSO)

მოსალოდნელი შედეგები

ყოველკვირეული სტატუს-რეპორტი;

ფინანსური მენეჯმენტის ანგარიში;

რისკების რეგისტრი;

საკითხების (პრობლემების) რეგისტრი;

ცვლილებების რეგისტრი;

სამაგალითო ნიმუშები მოცემულია დანართი-I-ში

- 6PM-ის სამუშაო პაკეტი 3 - ხარისხის მართვა

მოსალოდნელი შედეგები

ხარისხის გეგმა

- Laserbiomed-ს სამუშაო პაკეტი 2 – wHospital-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია

მოსალოდნელი შედეგები

wHospital-ის პროგრამული სტრუქტურა დაინსტალებული იქნება განსხვავებული ვარიანტი, მოხდება მათი პრე-კონფიგურაცია ლომბარდიის რეგიონის (იტალია) სერტიფიცირებული EMR-ის პარამეტრებზე დაყრდნობით.

მოწოდებული იქნება ადმინისტრირების სახელმძღვანელოები: “getting started”, “clinical form design” “wH framework” და “API Workbench”. ყველა სახელმძღვანელო იქნება ინგლისურ ენაზე.

უზრუნველყოფილი იქნება სასწავლო კურსების სესიები wHospital-ის აკადემიური სერტიფიცირების შემდეგი დონეების შესაბამისად:

- Evangelist (1-ლი და მე-2 დონე): თითოეული დონისათვის 3 დღიანი დღეში 6 სთ ხანგრძლივობის გაკვეთილები

- დეველოპერი (1-ლი და მე-2 დონე): თითოეული დონისათვის 3 დღიანი დღეში 6 სთ ხანგრძლივობის გაკვეთილები

- საიტის ადმინისტრატორი: 1 დღიანი დღეში 6 სთ ხანგრძლივობის გაკვეთილები

- Laserbiomed-ის სამუშაო პაკეტი 5 - ექიმის პორტალი (განსაზღვრა, შექმნა, ტესტირება,  სწავლება)

მოსალოდნელი შედეგები

პირველადი ჯანდაცვის ექიმის პორტალის კონფიგურაციის განხორციელება დეველოპმენტის, სატესტო და საწარმოო გარემოებში. სამედიცინო პროცედურების ჯგუფები ყოველი ცალკეული ამბულატორიისათვის კოდირებული იქნება wHospital-ის პროგრამული სტრუქტურის კოდირების სპეციალური ინსტრუმენტის გამოყენებით. ყოველი ამბულატორია, ყოველ ცალკეული შემთხვევის დროს, თითოეული ექიმისათვის ცალკე სივრცის (ოთახის) სახით იქნება წარმოდგენილი. ყოველი ამბულატორიას ექნება თავის დღის განრიგი, რომელშიც მიღების დროის შუალედების კონფიგურაცია თითოეული ამბულატორიისათვის ცალკე იქნება შესაძლებელი. EMR აგებული იქნება კლინიკური ფორმების ერთობლიობით, რომელთა შერჩევა მოხდება ყოველი ცალკეული ექიმის მიერ (კონკრეტული ინტერესის არეალის გათვალისწინებით).

მომხმარებლის სახელმძღვანელო ითარგმნება ინგლისურიდან (MoLHSA-ს მიერ) და განთავსდება wHospital-ის დახმარების ონლაინ მოდულში (Help-Online). wHospital-ის Help-Online-ი წარმოადგენს content-management-ის გვერდს, რომელიც დაკავშირებულია (სპეციალური ლინკებით) wHospital-ის გვერდებთან და მოდულებთან. უფრო მეტიც, იქნება წარმოდგენილი გარკვეულ ვიდეო-ფაილებიც რათა უკეთ იქნას ნაჩვენები EMR-ის გამოყენებისა და ფუნქციონალის ძირითადი თავისებურებები.

ადმინისტრირების სახელმძღვანელო, რათა უზრუნველყოფილი იქნას კონფიგურაცია და ადაპტაცია ცალკეული ამბულატორიის და ექიმის სპეციფიური მოთხოვნების გათვალისწინებით (“Resource configuration manual” და “Code Item and vocabulary configuration manual”)

ToT-ისათვის განკუთვნილი სლაიდების და სახელმძღვანელოების შემუშავება, wHospital-ის ექიმის პორტალის ToT-ის სესიების ჩატარებისათვის

## Laserbiomed-ის სამუშაო პაკეტი 6 - მოქალაქის პორტალი (განსაზღვრა, შექმნა, ტესტირება, სწავლება)

მოსალოდნელი შდეგები

EMR-ის მოქალაქის პორტალის კონფიგურაციის განხორციელება დეველოპმენტის, სატესტო და საწარმოო გარემოებში. მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება ინტერნეტის საშუალებით დაუკავშირდეს პორტალს (ავტორიზაციის პოლიტიკის გამოყენებით, რომელსაც განსაზღვრავს MoLHSA), დალოგირდეს სიტემაში ID-ბარათის მეშვეობით და დაათვალიეროს საკუთარი კლინიკური მონაცემები, რომელთა შევსება ცენტრალური EMR-ის სისტემიდან ხდება. კერძოდ, მოქალაქის პორტალი წარმოდგენილი იქნება ერთ Web-გვერდზე, სადაც მოცემული იქნება კლინიკური ფორმების ჩამონათვალი. კლინიკური ფორმების ჩვენება შესაძლებელი იქნება ე.წ. PopUp-ფანჯრების მეშვეობით html ან pdf ფორმატში. გარდა ამისა, ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი იქნება პირის ჯამური ფუნქციონალური მაჩვენებლები, რომელთა მიღება შესაძლებელი სწრაფად სისტემაში დაფიქსირებული ბოლო კლინიკური მონაცემებზე დაყრდნობით.

მომხმარებლის სახელმძღვანელო, გარკვეული ვიდეო-ფაილების ჩათვლით, რომელიც აღწერს პორტალის ძირითად მახასიათებლებს.

ადმინისტრირების სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა მოხდეს პორტალზე წარმოდგენილი კლინიკური ფორმებისა და ინფორმაციის კონფიგურაცია

ToT-ისათვის განკუთვნილი სლაიდების და სახელმძღვანელოების შემუშავება, wHospital-ის მოქალაქის პორტალის ToT-ის სესიების ჩატარებისათვის

- Laserbiomed-ის სამუშაო პაკეტი 7 - HL7 მესიჯინგის მოდული (განსაზღვრა, შექმნა, ტესტირება, სწავლება)

მოსალოდნელი შედეგები

wHospital-ის HL7-მესიჯინგის მოდული უზრუნველყოფს EMR-თან დაკავშირებული ვორქშოპების შედეგად განსაზღვრული მესიჯების დამუშავებას

wHospital-ის External Service Bus-ის იმპლემენტაცია, რაც უზრუნველყოფს HCP-ების (გარე წყაროების) HL7 Web-Services-ებთან ინტეგრაციას

ინტეგრაციის შრის სატესტო სესიების შედეგები

ToT-ისათვის განკუთვნილი სლაიდების და სახელმძღვანელოების შემუშავება, wHospital-ის HL7-ის მოდულის ToT-ის სესიების ჩატარებისათვის

ინსპექტირების პროცესში წარმოდგენილია პროექტის განმავლობაში ყველა (20) ეტაპის ფარგლებში მოწოდებული დოკუმენტაცია, რომელიც ჩაწერილია ლაზერულ დისკზე და თან ახლავს ამ ინსპექტირების აქტს.

ინსპექტირების ჯგუფის მიერ განხორციელდა ჩამოთვლილი სამუშაოების ინსპექტირება და ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის დადგენა. კერძოდ ინპექტირების ჯგუფს ჩაუტარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაო პაკეტების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების პრეზენტაცია და წარედგინა შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:

- EMC-ის სამუშაო პაკეტი 4 - EMC HIP-ის ტრენერების ტრენინგი

  - Schedule_EMC_Training_v2

  - EMC HIP Training Agenda

  - HIP Training Attendance

  - MoLHSA_Architecture_Config

  - XDS_Integration_Tests

  - Training Slides:

    - Paul Ryan_HIPArchitecture_HIP-101-03-XDSx_HIP_Portal_x_VNA

    - Paul Ryan-Agenda

    - Paul Ryan-HIP IHE Profiles_Short

    - Paul Ryan-HIP XDS Architecture_Short

    - Paul Ryan-Registry-Installation_Final

    - Paul Ryan-Repository-Installation

    - Paul Ryan-Sanity Test

    - MoLHSA_Documentum_Full _HIP_training

- EMC-ის სამუშაო პაკეტი 5 - პროგრამის მიმდინარე მენეჯმენტი

  - EMC_Bi-weeklyStatusReports:

    - EMC_GeorgiaCentralEMR- Bi-WeeklyStatusReport_20130607

    - EMC_GeorgiaCentralEMR- Bi-WeeklyStatusReport_20130702

    - EMC_GeorgiaCentralEMR- Bi-WeeklyStatusReport_20130716

    - EMC_GeorgiaCentralEMR- Bi-WeeklyStatusReport_20130730

    - EMC_GeorgiaCentralEMR- Bi-WeeklyStatusReport_20130809

    - EMC_GeorgiaCentralEMR- Bi-WeeklyStatusReport_20130813

    - EMC_GeorgiaCentralEMR- Bi-WeeklyStatusReport_20130827

    - EMC_GeorgiaCentralEMR- Bi-WeeklyStatusReport_20130910

    - EMC_GeorgiaCentralEMR- Bi-WeeklyStatusReport_20130924

    - EMC_GeorgiaCentralEMR- Bi-WeeklyStatusReport_20131004

    - EMC_GeorgiaCentralEMR- Bi-WeeklyStatusReport_20131018

  - Steering Committee Minutes:

    - Georgia healthcare transformation-SC290813

    - MoLHSA Steering Committee Meeting held on 11-6-13- FINAL

    - MoLHSA Steering Committee Meeting held on 220713

    - MoLHSA Steering Committee Meeting held on 220829

    - MoLHSA Steering Committee Meeting held on 20130926

    - MoLHSA_SC_Minutes_of_Meeting_26092013

    - MoLHSA_SC_Minutes_of_Meeting_29082013-Final

- 6PM-ის სამუშაო პაკეტი 2 - პროექტის მიმდინარე მენეჯმენტი (PM & PSO)

  - No Change Log was produced.txt

  - Financial Management Reports were produced internally as does not apply to overall project.txt

  - EMC_GeorgiaCentralEMR_RiskIssueRegister.xlsx

  - Weekly Status reports:

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130607

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130614

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130621

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130628

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130705

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130712

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130719

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130802

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130808

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130816

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130830

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130906

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130913

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130920

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20130927

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20131004

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20131011

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20131018

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_6pm_20131025

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130607

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130614

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130621

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130628

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130705

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130712

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130719

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130726

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130805

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130812

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130819

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130826

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130902

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130912

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20130918

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20131001

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20131008

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20131015

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_EMC_20131022

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130607

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130614

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130621

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130628

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130705

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130712

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130719

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130726

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130802

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130808

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130823

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130830

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130906

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130913

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130920

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20130927

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20131011

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20131018

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_Laserbiomed_20131025

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130607

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130614

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130621

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130628

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130705

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130712

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130719

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130726

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130802

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130809

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130906

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130913

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130920

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20130927

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20131004

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_WeeklyStatusReport_MokiPay_20131018

  - Georgia Master Project Plan  20130926

- 6PM-ის სამუშაო პაკეტი 3 - ხარისხის მართვა

  - EMC_GeorgiaCentralEMR_QualityManagementPlan_v1

  - UAT Approach V0.0

  - Deliverable Status

  - EMC_GeorgiaCentralEMR_QualityActivities_0_1

  - Test reports:

    - 05 - LaserBiomed - Testing Request and Summary Report (TRSR)

    - Test plan summary Framework Manager

    - Test plan summary Order Entry

    - Test plan summary Patient Privacy List cEMR

    - Test plan summary wHospital User

    - EMC_GeorgiaCentralEMR_Mokipay_TestCases_v1002

    - Mokipay Testing Request and Summary Report (TRSR)  v0925

- Laserbiomed-ს სამუშაო პაკეტი 2 – wHospital-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია

  - Administration Manuals:

    - API Manager v1

    - Getting started – FrameworkManager

    - Getting started - GP Scenario

    - Getting started - Hospital Scenario

    - wH Framework Handbook - Part 1 (Hospital, Operational Unit and User configuration)

    - wH Framework Handbook - Part 2 (Default Pages, Sections and Modules, cForm Definition)

    - wH Framework Handbook - Part 3 (cForm Basic controls, Designer and Roles)

    - wH Framework Handbook - Part 4 (Print, Frame Template, HTML Watermark, Print Modules)

    - wH Framework Handbook - Part 5 (cForm Action Script, Drop Down Tree Table, Calculated Value, Messages)

    - wH Framework Handbook - Part 6 (Image editor and Dictionaries)

    - wH Framework Handbook - Part 7 (Versioning)

    - wH Framework Handbook - Part 8 (Sub and Cross Operational Units, Coded Items, Coded Systems, Items, Agenda, Trees)

    - wH Framework Handbook - Part 9 (Creation of cForm - Not bound fields, Transferring cForm, Dismissing cForm)

    - wH Framework Handbook - Part 10 (Clinical form design, Clinical concept, Workflow management)

  - EMC_GeorgiaCentralEMR_LaserbiomedServerSoftware_InstallationDocument

  - EMC_GeorgiaCentralEMR_LaserbiomedServerSoftware_InstallationDocument_v2

  - 05 - Testing Request and Summary Report (TRSR)Buld

  - Test plan summary Framework Manager

  - Test plan summary Order Entry

  - Test plan summary Patient Privacy List cEMR

  - Test plan summary wHospital User

  - Attendance and training evaluation Sept Oct

  - Presences and training valutation

  - wHospital Academy Certificate - Evangelist first level_ENDELADZE

  - wHospital Academy Certificate - Evangelist first level_NODIA

  - wHospital Academy Certificate - Evangelist first level_TSULEISKIRI

  - wHospital Academy Certificate - Evangelist second level_ENDELADZE

  - wHospital Academy Certificate - Evangelist second level_NODIA

  - wHospital Academy Certificate - Evangelist second level_TSULEISKIRI

  - Academy training sessions performed 29th July-2nd August

  - Training evaluation

  - API Manager

  - wH Framework Academy - Part 1 ian checked

  - wH Framework Academy - Part 2 ian checked

  - wH Framework Academy - Part 3 ian checked

  - wH Framework Academy - Part 4 ian checked

  - wH Framework Academy - Part 5 ian checked

  - wH Framework Academy - Part 6 ian checked

  - wH Framework Academy - Part 7 ian checked

  - wH Framework Academy - Part 8 ian checked

  - wH Framework Academy - Part 9 ian checked

  - wH Framework Academy - Part 10 ian checked

- Laserbiomed-ის სამუშაო პაკეტი 5 - ექიმის პორტალი (განსაზღვრა, შექმნა, ტესტირება,  სწავლება)

  - Code itemAgenda and Vocabulary configuration manual

  - Clinical forms value and Resource files translation procedures

  - EMC_GeorgiaCentralEMR_LaserbiomedServerSoftware_InstallationDocument_v2

  - Certifcates were given out but no attendance sheet available.txt

  - Getting started - GP Scenario

  - GP Portal - Patient list

  - GP Portal

  - Hospital Portal - Inpatient,Consultancy, Message

  - Hospital Portal – Main

  - GP Portal TtT

  - Hospital Portal TtT

  - It was agreed that MoLHSA staff will now create this

- Laserbiomed-ის სამუშაო პაკეტი 6 - მოქალაქის პორტალი (განსაზღვრა, შექმნა, ტესტირება, სწავლება)

  - Code itemAgenda and Vocabulary configuration manual

  - Clinical forms value and Resource files translation procedures

  - EMC_GeorgiaCentralEMR_LaserbiomedServerSoftware_InstallationDocument_v2

  - Certifcates were given out but no attendance sheet available.txt

  - Citizen portal

  - It was agreed that MolHSA Staff would now do this.txt

  - Citizen portal – TtT

  - It was agreed that MolHSA Staff would now do this.txt

- Laserbiomed-ის სამუშაო პაკეტი 7 - HL7 მესიჯინგის მოდული (განსაზღვრა, შექმნა, ტესტირება, სწავლება)

  - EMC_GeorgiaCentralEMR_LaserbiomedServerSoftware_InstallationDocument_v2

  - EMC_GeorgiaCentralEMR_HL7Integration_WorkshopResults

  - XDS HL7 User Testing was done as part of HL7 training.txt

  - Training & Testing

  - LBM_HL7_Training_Eval

  - It was agreed that MolHSA Staff would now do this.txt

  - HL7 Gateway Training

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის

უფროსი							 		მიხეილ ჯანიაშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის

უფროსის მოადგილე								ივანე გოლიაძე

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის

პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი			დიმიტრი ალხაზოვი

ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი 			მარინა დარახველიძე

ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის

პოლიტიკის  სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 			ნანა შატბერაშვილი

შესაბამისი დაინტერესებული პირები