სოფო,

გიგზავნი მოთხოვნილ ინფორმაციას.

მშენებლობის სტატუსი: შენობა დასრულებული და ჩაბარებულია, აღჭურვილია ნაწილობრივ. შეძენილია საოფისე ავეჯი და კომპიუტერული ტექნიკა, სამედიცინო ავეჯი და სამედიცინო მოწყობილობების ნაწილი. დარჩენილია მამოგრაფის და ექოსკოპის, საოპერაციო ოთახის აღჭურვილობის შეძენა.

მიმდინარეობს ორგანიზაციული მართვის სისტემის გამართვის პროცესი.

- ცენტრის მისამართი: ზუგდიდი, გამსახურდიას ქ. N198.

- საერთო ფართობი: 583 კვ.მ, შენობა 2 სართულია. პირველ სართული განკუთვნილია სკრინინგისთვის, სადაც ასევე დაიდგმება მამოგრაფი. მეორე სართულზე განთავსდება ადმინისტრაცია, ექიმების ოთახები და ტრენინგ დარბაზი.

- სავარაუდო ადამიანური რესურსები: ადმინისტრაცია (ორგანიზაციული, სამედიცინო, და ფინანსური მენეჯმენტი, ტექნიკური პერსონალი (ასისტენტები, იურისტი, დაცვა, IT). სამედიცინო: გინეკოლოგი, რადიოლოგი, ონკოლოგი-მამოლოგი, ექოსკოპისტი, ენდოსკოპისტი, ლაბორანტი, ექთნები. კადრები პრაქტიკულად დაკომპლექტებულია.

- აღჭურვილობის ჩამონათვალი: იხ. დანართი

- სავარაუდო სერვისების ჩამონათვალი: სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამები (საშვილოსნოს ყელის, სარძევე ჯირკვლის, კოლორექტული, პროსტატა)

- როდის ამოქმედდება ცენტრი: სავარაუდო თარიღი: 1 ოქტომბერი, 201

- ვის მფლობელობაში იქნება: ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი გადასცემს ქონებას ააიპ კავშირს „ონკოპრევენციის ცენტრი“.